SMARTLOAD SOLUTION

Expediter Load Calculator

GUIA PASO A PASO

Plan de Lanzamiento — Instrucciones Exactas por Fase

| 6 Fases Completas | 50+ Pasos Exactos | Organico Primero | 1-2 Semanas Timeline |
| --- | --- | --- | --- |

# INDICE DE FASES

FASE 1 — Fundacion Tecnica: GA4, Meta Pixel, Tracking ................. Dias 1-3

FASE 2 — Redes Sociales: Crear perfiles y primer contenido ............. Dias 2-5

FASE 3 — Lanzamiento: Postear en comunidades y grupos .................. Dias 6-10

FASE 4 — Metricas: Revisar y optimizar conversion ....................... Semana 2

FASE 5 — Email Marketing: Configurar secuencia de bienvenida ........... Semana 2

FASE 6 — Campana Pagada: Cuando activar ads (condicional) .............. Mes 2+

| F1 | FASE 1: FUNDACION TECNICA Google Analytics 4 + Meta Pixel + Tracking ¦ Dias 1-3 |
| --- | --- |

Antes de publicar nada, instala las herramientas de medicion. Si lanzas sin tracking, no sabras de donde vienen tus usuarios ni que hacen. Esta fase es la mas importante tecnicamente.

1.1 Google Analytics 4 (GA4)

GA4 te dice cuantas personas visitan tu app, de donde vienen, cuanto tiempo se quedan, y si convierten. Es gratis y esencial.

Paso 1: Crear cuenta GA4

| 1 | Ve a analytics.google.com Usa tu cuenta de Google. Si no tienes, crea una en gmail.com primero. |
| --- | --- |

| 2 | Click en 'Empezar a medir' Boton azul en el centro de la pantalla. |
| --- | --- |

| 3 | Nombre de la cuenta: 'SmartLoad Solution' Este es el nombre de tu cuenta de Analytics, no de la propiedad. |
| --- | --- |

| 4 | Nombre de la propiedad: 'Expediter Load Calculator' Selecciona zona horaria: United States, moneda: USD. |
| --- | --- |

| 5 | Industria: 'Other Business Activity' — Tamano: Solo yo Puedes cambiar esto despues, no afecta el tracking. |
| --- | --- |

| 6 | Plataforma: Web Ingresa URL: smartloadsolution.com — Nombre: SmartLoad Solution |
| --- | --- |

| 7 | Copia tu ID de medicion — formato: G-XXXXXXXXXX Lo necesitas para el siguiente paso. Guardalo en un documento. |
| --- | --- |

| 📋 | Tu ID de GA4 se ve asi: G-ABC123DEF4. Guardalo porque lo pondras en TODAS las paginas de la app. |
| --- | --- |

Paso 2: Instalar GA4 en tu app

Debes poner este codigo en el <head> de CADA pagina HTML: index.html, app.html, plans.html, auth.html, about.html, resources.html

// Poner en el <head> de CADA pagina HTML // Reemplaza G-XXXXXXXXXX con tu ID real <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-XXXXXXXXXX"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer ¦¦ []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-XXXXXXXXXX'); </script>

| ⚙️ | En Antigravity: Abre cada archivo HTML, busca la etiqueta </head> y pega el codigo ANTES de esa etiqueta. |
| --- | --- |

Paso 3: Configurar Eventos de Conversion

Los eventos le dicen a GA4 cuando algo importante pasa. Estos son los eventos criticos para SmartLoad:

// Evento: Usuario completa registro // Poner en auth.html despues del registro exitoso gtag('event', 'sign_up', { method: 'email' }); // Evento: Primera calculacion en la app // Poner en calculator.js cuando se guarda una carga gtag('event', 'first_calculation', { load_id: loadId }); // Evento: Usuario ve pagina de planes // Poner en plans.html al cargar la pagina gtag('event', 'view_item_list', { item_list_name: 'subscription_plans' }); // Evento: Usuario inicia checkout // Poner en stripe-config.js antes de redirigir a Stripe gtag('event', 'begin_checkout', { plan: planId, value: price }); // Evento: Pago completado // Poner en app.html cuando detecta session_id en URL gtag('event', 'purchase', { plan: planId, value: price, currency: 'USD' });

Paso 4: Verificar que funciona

| 1 | Abre smartloadsolution.com en tu navegador |
| --- | --- |

| 2 | En otra pestaña abre analytics.google.com |
| --- | --- |

| 3 | Click en 'Informes' > 'Tiempo real' Debes ver '1 usuario activo' — eres tu mismo. |
| --- | --- |

| 4 | Si ves el usuario, GA4 esta funcionando Si no lo ves en 2 minutos, verifica que el codigo este bien instalado. |
| --- | --- |

1.2 Meta Pixel (Facebook/Instagram)

El Pixel de Meta rastrea visitantes para que puedas hacer retargeting cuando decidas invertir en ads. Instalalo ahora aunque no gastes todavia — el pixel necesita tiempo para aprender.

Paso 1: Crear Business Manager

| 1 | Ve a business.facebook.com Inicia sesion con tu cuenta personal de Facebook. |
| --- | --- |

| 2 | Click en 'Crear cuenta' Nombre del negocio: Smart Load Solution — Tu nombre — Email de negocio |
| --- | --- |

| 3 | En el menu izquierdo busca 'Events Manager' O ve directo a business.facebook.com/events_manager |
| --- | --- |

| 4 | Click en 'Conectar fuentes de datos' > 'Web' Selecciona 'Meta Pixel' y click en 'Conectar'. |
| --- | --- |

| 5 | Nombre del pixel: 'SmartLoad Solution Pixel' Click en 'Crear pixel'. |
| --- | --- |

| 6 | Copia tu Pixel ID — formato: 15 digitos numericos Ejemplo: 123456789012345. Guardalo junto a tu ID de GA4. |
| --- | --- |

Paso 2: Instalar el Pixel en tu app

Instalar en index.html y plans.html es lo mas importante. Tambien en app.html para trackear usuarios activos.

// Poner en el <head> — Reemplaza XXXXXXXXXXXXXXX con tu Pixel ID <!-- Meta Pixel Code --> <script> !function(f,b,e,v,n,t,s){if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', 'XXXXXXXXXXXXXXX'); fbq('track', 'PageView'); </script>

Paso 3: Agregar eventos del Pixel

// En auth.html — cuando usuario se registra exitosamente fbq('track', 'Lead'); // En stripe-config.js — cuando inicia checkout fbq('track', 'InitiateCheckout', { value: price, currency: 'USD' }); // En app.html — cuando detecta pago completado (session_id) fbq('track', 'Purchase', { value: price, currency: 'USD' });

Paso 4: Verificar el dominio en Meta

| 1 | En Business Manager: Configuracion > Dominios del negocio |
| --- | --- |

| 2 | Click 'Agregar dominio' > Escribe: smartloadsolution.com |
| --- | --- |

| 3 | Meta te da una meta tag — pegala en el <head> de index.html Ejemplo: <meta name='facebook-domain-verification' content='XXXXX' /> |
| --- | --- |

| 4 | Click 'Verificar dominio' en Meta El proceso tarda 5-15 minutos. |
| --- | --- |

1.3 Google Search Console

Monitorea como Google indexa tu sitio. Es gratis y te avisa si hay errores de rastreo.

| 1 | Ve a search.google.com/search-console Click en 'Empezar ahora'. |
| --- | --- |

| 2 | Selecciona 'Dominio' y escribe: smartloadsolution.com |
| --- | --- |

| 3 | Google te pide verificar con un registro DNS TXT Copia el registro TXT y agrega en Cloudflare DNS como tipo TXT en el dominio raiz. |
| --- | --- |

| 4 | En Search Console click 'Verificar' Puede tardar hasta 24 horas en confirmar. |
| --- | --- |

| 5 | Cuando este verificado: Sitemaps > Agregar sitemap URL: smartloadsolution.com/sitemap.xml — Si no tienes sitemap.xml, crea uno. |
| --- | --- |

| 📄 | Si no tienes sitemap.xml, puedes crearlo manualmente con las URLs de tus paginas principales: index.html, plans.html, about.html, resources.html |
| --- | --- |

1.4 Hotjar — Heatmaps y Grabaciones

Hotjar graba como se mueven los usuarios en tu landing page. Ver esto te dira por que no estan convirtiendo.

| 1 | Ve a hotjar.com > Click 'Get started for free' El plan gratuito permite hasta 35 sesiones grabadas por dia — suficiente para empezar. |
| --- | --- |

| 2 | Crea cuenta con tu email Nombre del sitio: SmartLoad Solution — URL: smartloadsolution.com |
| --- | --- |

| 3 | Copia el codigo de tracking de Hotjar Te dan un snippet similar al de GA4 — solo para index.html y plans.html. |
| --- | --- |

| 4 | En Hotjar: Recordings > New Recording > Tu dominio Configura para grabar todas las visitas por 30 dias. |
| --- | --- |

| 5 | En Hotjar: Heatmaps > New Heatmap > index.html Tipo: Click heatmap. Te muestra donde hace click la gente en tu landing. |
| --- | --- |

1.5 UTM Parameters — Links con Tracking

Cada link que compartas en redes sociales debe llevar UTMs. Sin esto, GA4 no puede diferenciar si el usuario vino de Facebook, TikTok o YouTube.

Formato de URL con UTM:

// Estructura basica https://smartloadsolution.com/?utm_source=FUENTE&utm_medium=MEDIO&utm_campaign=CAMPANA // Facebook Groups — post organico https://smartloadsolution.com/?utm_source=facebook_group&utm_medium=organic&utm_campaign=launch // TikTok — video de demo https://smartloadsolution.com/?utm_source=tiktok&utm_medium=social&utm_campaign=demo // Instagram Bio https://smartloadsolution.com/?utm_source=instagram&utm_medium=bio&utm_campaign=launch // YouTube — descripcion del video https://smartloadsolution.com/?utm_source=youtube&utm_medium=video&utm_campaign=tutorial // Forum (ExpeditersOnline) https://smartloadsolution.com/?utm_source=expediters_online&utm_medium=forum&utm_campaign=organic

| 🔗 | Usa el Campaign URL Builder de Google para generar UTMs facilmente: ga-dev-tools.google.com/campaign-url-builder |
| --- | --- |

| ⚠️ | IMPORTANTE: Nunca compartas el link sin UTM. Crea un documento con todos tus UTMs guardados para copiar y pegar rapido. |
| --- | --- |

| F2 | FASE 2: PRESENCIA EN REDES SOCIALES Crear perfiles y publicar primer contenido ¦ Dias 2-5 |
| --- | --- |

La meta de esta fase es tener presencia profesional en todas las plataformas antes del lanzamiento. No necesitas contenido perfecto — necesitas estar presente con consistencia.

2.1 Facebook — Tu Canal Principal

Los expediters viven en Facebook. Hay docenas de grupos activos con miles de miembros. Esta es tu oportunidad de acceso directo a tu audiencia objetivo.

Crear Facebook Page

| 1 | Ve a facebook.com/pages/create Selecciona: 'Negocio o marca' |
| --- | --- |

| 2 | Nombre de la pagina: 'Expediter Load Calculator' Categoria: 'Aplicacion de software' o 'Servicios de negocios' |
| --- | --- |

| 3 | Foto de perfil: Sube el logo de la app (icon512.png) Esta en tu proyecto — usa el que tiene mejor resolucion. |
| --- | --- |

| 4 | Foto de portada: Captura de pantalla de la app en accion O usa una imagen de un cargo van con el logo superpuesto. Tamano ideal: 820x312px. |
| --- | --- |

| 5 | Seccion 'Acerca de': Escribe esta descripcion: |
| --- | --- |

Descripcion para copiar y pegar: The smartest tool for cargo van expediters. Calculate load profitability in seconds, detect trap loads, track your real CPM, and let Lex AI help you make better decisions. Built by an expediter, for expediters.

| 6 | Agrega el link: smartloadsolution.com En la seccion de informacion de contacto de la pagina. |
| --- | --- |

Grupos de Facebook donde DEBES estar

Primero unete como usuario — lee, comenta, aporta valor. Despues de 3-5 dias de participacion organica, puedes mencionar la app naturalmente.

- Expediters Online

El grupo mas grande del sector. Busca 'Expediters Online' en Facebook.

- Cargo Van Nation

Especifico para cargo vans. Muy activo.

- Sprinter Van Life & Business

Para usuarios de Sprinter — tu vehiculo objetivo.

- Expedite Trucking Forum

Preguntas y respuestas del dia a dia.

- Freight Broker & Carrier Network

Para conectar con brokers y carriers.

- Owner Operator Life

Operadores independientes — tu audiencia exacta.

Estrategia en grupos — NO hacer spam

| ⚠️ | REGLA DE ORO: Da valor 3 veces antes de mencionar la app 1 vez. Si solo posteas links, te sacan del grupo y pierdes todo el acceso. |
| --- | --- |

Posts de valor que puedes hacer sin mencionar la app:

- "Como calculo mi CPM real cada mes — mi metodo personal"

- "Que es un trap load y como lo identifico antes de aceptarlo"

- "Mi experiencia con Empire National / RPP Express este mes"

- "Pregunta: cuantos rechazan cargas solo por RPM bajo sin calcular el verdadero margen?"

2.2 TikTok e Instagram

Crear cuenta TikTok

| 1 | Descarga TikTok en tu telefono si no lo tienes O ve a tiktok.com en tu computadora. |
| --- | --- |

| 2 | Registro con email: usa tu email de negocio Username: @expediterloadcalc (si esta disponible) |
| --- | --- |

| 3 | Bio: Copia exactamente este texto: |
| --- | --- |

Bio TikTok/Instagram: Cargo van expediter ¦ App para calcular cargas rentables ¦ Detecta trap loads ¦ Prueba gratis 👇

| 4 | Link en bio: URL con UTM de Instagram/TikTok Usa linktr.ee si quieres poner multiples links (gratis). |
| --- | --- |

Los primeros 5 videos que debes grabar

No necesitas equipo profesional. Tu telefono y buena luz natural es suficiente. Lo importante es el contenido real.

Video 1 — Demo rapida 60 seg

Graba tu pantalla calculando una carga real. Muestra origen, destino, tarifa, y el resultado: ACEPTAR/RECHAZAR. Sin edicion — solo la app en accion.

Video 2 — Historia de trap load

"Me ofrecieron esta carga de Miami — parecia buena. Miren lo que la app encontro." Cuenta la historia del regreso y el ciclo completo.

Video 3 — Mi CPM real

"Despues de 99 cargas, mi costo real por milla es $0.51. Aqui como lo calcule." Muestra el CPM Engine.

Video 4 — Como uso Lex AI

"Le pregunte a la IA si debia aceptar esta carga — la respuesta me sorprendio." Demo en tiempo real de Lex.

Video 5 — Pregunta a la comunidad

"Cuantos de ustedes calculan el viaje de regreso antes de aceptar una carga? Yo perdi dinero por no hacerlo."

2.3 YouTube — Contenido de Largo Plazo

| 1 | Ve a youtube.com/channel/new Usa tu cuenta de Google — la misma que usaste para GA4. |
| --- | --- |

| 2 | Nombre del canal: 'Expediter Load Calculator' Descripcion: 'Herramientas y estrategias para cargo van expediters. Calcula cargas, detecta trampas, y maximiza tu rentabilidad.' |
| --- | --- |

| 3 | Foto de perfil: Logo de la app Foto de portada: imagen de cargo van con el nombre del canal. |
| --- | --- |

| 4 | Link del canal en la descripcion: smartloadsolution.com Con UTM: ?utm_source=youtube&utm_medium=channel&utm_campaign=description |
| --- | --- |

| 5 | Primer video a subir: Tutorial completo de la app Duracion ideal: 8-12 minutos. Muestra TODAS las funciones. Este video rankea en Google tambien. |
| --- | --- |

| 🔍 | Titulo del video para SEO: 'Expediter Load Calculator App — Como Calcular RPM, CPM y Detectar Trap Loads (Tutorial Completo 2025)' |
| --- | --- |

| F3 | FASE 3: SEMANA DE LANZAMIENTO Publicar en comunidades y generar primeros usuarios ¦ Dias 6-10 |
| --- | --- |

3.1 Checklist Pre-Lanzamiento

Antes de postear en grupos, verifica que todo funciona correctamente. Un usuario que llega y encuentra un error nunca regresa.

☐   GA4 activo — ves usuarios en tiempo real

Ve a analytics.google.com > Tiempo real > debe mostrar actividad cuando visitas el sitio

☐   Meta Pixel activo — usa Meta Pixel Helper (extension Chrome)

Instala la extension y visita smartloadsolution.com — debe mostrar pixel activo

☐   Flujo completo probado: Landing > Registro > App

Crea una cuenta de prueba y verifica que puedes llegar a la calculadora sin problemas

☐   Flujo Stripe probado: Ver planes > Checkout > Acceso Pro

Usa tarjeta de prueba: 4242 4242 4242 4242 — fecha futura — CVC cualquier

☐   App funciona en iPhone y Android

Prueba en modo movil en Chrome: F12 > icono de movil

☐   Landing page carga rapido

Ve a pagespeed.web.dev — escribe tu URL — debe ser mayor a 70 en mobile

☐   Video demo grabado y listo para publicar

Al menos 1 video de 60 segundos mostrando la app en accion

☐   Post de lanzamiento redactado para grupos

Ve a la seccion 3.2 para el template exacto

3.2 Posts de Lanzamiento — Templates Exactos

Usa estos templates como base. Personaliza con tus numeros y experiencia real.

Template 1 — Post Principal de Lanzamiento

Hola familia expediter! He estado manejando cargo van por [X tiempo] y siempre tuve el mismo problema: saber rapido si una carga vale la pena o me va a dejar en numeros rojos. Calcular RPM esta bien, pero no toma en cuenta el regreso, el deadhead, ni mi costo real por milla. Perdi dinero en cargas que 'se veian bien' porque no estaba calculando el ciclo completo. Asi que construi una app que lo hace por mi. En 30 segundos me dice: ✅ Si la carga cubre mi CPM real (no estimaciones — datos reales de mis gastos) ✅ Si el destino es una zona trampa que me dejara varado ✅ Si ACEPTAR, EVALUAR o RECHAZAR La construi para mi mismo y ahora la comparto con ustedes. Esta completamente gratis para empezar. Prueben y me dicen que piensan: [LINK CON UTM] P.D. Si tienen preguntas o ideas de mejoras, las leo todas en los comentarios.

Template 2 — Post de Historia (mas conversacional)

Historia real: la carga que aprendi a rechazar. Me ofrecieron $[X] de Chicago a Miami. RPM se veia bien. Casi acepto. Pero la app me mostro el problema: Miami es zona de baja demanda. El regreso vacio me costaba mas que la ganancia del viaje. Ciclo completo: negativo. Rechace. Tres horas despues tome una carga a Wisconsin por $[Y] — 40% mas rentable y de regreso directo al hub. La app que uso para esto: [LINK CON UTM] Cuantos de ustedes han tenido una situacion similar? Los leo.

3.3 Calendario de Contenido — Dias 6-14

| Dia | Plataforma | Contenido | Meta |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | FB Groups (5+) | Template 1 de lanzamiento + video demo | Primeros 20 registros |
| 6 | TikTok | Video demo 60 seg de la app en accion | 500+ views |
| 7 | YouTube | Tutorial completo (10 min) | SEO — primeras impresiones |
| 7 | Instagram | Reel del video demo con caption del Template 1 | Awareness |
| 8 | FB Groups | Post de valor: 'Como calculo mi CPM — mi formula' | Engagement sin link |
| 9 | TikTok | Video: 'Esta carga era trampa — el regreso me hubiera arruinado' | Storytelling |
| 9 | ExpeditersOnline | Responder 3+ threads activos — mencionar la app si es relevante | Credibilidad |
| 10 | FB Groups | Compartir numero real: 'Mis primeros X usuarios esta semana' | Social proof |
| 11 | TikTok/IG | Video: 'Mi CPM real despues de 99 cargas — $0.51/mi' | Autoridad |
| 12 | YouTube | Video: 'Como detectar trap loads con la app' | SEO secundario |
| 13 | Todos | Agradecimiento publico + primeros testimoniales de usuarios | FOMO |
| 14 | FB Groups | Post de resultados semana 1: 'X usuarios, X cargas calculadas' | Momentum |

| F4 | FASE 4: METRICAS Y OPTIMIZACION Revisar datos, entender que funciona y mejorar ¦ Semana 2 |
| --- | --- |

4.1 Tu Rutina Diaria de Metricas

5-10 minutos cada manana. Esto te dice si vas bien o si necesitas ajustar.

1. GA4 > Tiempo real

Ver cuantos usuarios activos hay en este momento. Si hay 0 consistentemente, algo esta mal.

2. GA4 > Adquisicion > Trafico > Fuente/medio

De donde vienen los usuarios hoy. Facebook? TikTok? Directo? Esto te dice que contenido funciona.

3. GA4 > Conversiones

Cuantos sign_up y first_calculation pasaron ayer. Estos son tus KPIs mas importantes.

4. Meta Events Manager

Confirmar que el pixel esta recibiendo eventos — Lead, Purchase.

5. Firebase Console > Authentication

Ver cuantos nuevos usuarios se registraron. Debe coincidir con GA4 sign_up.

4.2 Reporte Semanal — Que Medir

Cada domingo, anota estos numeros en un documento. En 4 semanas tendras tendencias claras.

| Metrica | Semana 1 | Semana 2 | Donde verlo |
| --- | --- | --- | --- |
| Visitas totales (sessions) | ___ | ___ | GA4 > Informes > Adquisicion |
| Nuevos usuarios registrados | ___ | ___ | GA4 > Conversion: sign_up |
| Tasa conversion visita > registro | ___ | ___ | Calcular: registros/visitas x100 |
| Usuarios activos (usaron app 2+ veces) | ___ | ___ | Firebase > Analytics |
| Cargas calculadas en total | ___ | ___ | Firebase > Firestore > loads |
| Usuarios en plan Professional ($14.99) | ___ | ___ | Firebase > Authentication > plan |
| Usuarios en plan Premium ($29.99) | ___ | ___ | Firebase > Authentication > plan |
| MRR (usuarios Pro x $14.99 + Premium x $29.99) | ___ | ___ | Calcular manualmente |
| Fuente top 1 de trafico | ___ | ___ | GA4 > Adquisicion > Fuente |
| Fuente top 2 de trafico | ___ | ___ | GA4 > Adquisicion > Fuente |
| Video con mas vistas (TikTok/YT) | ___ | ___ | TikTok Studio / YouTube Studio |

4.3 Señales de Alarma — Cuando Actuar

| 🚨 | Tasa de conversion Landing > Registro menor al 3% despues de 200 visitas: El problema esta en la landing page. Revisa en Hotjar donde hace click la gente y que tan abajo llegan antes de irse. |
| --- | --- |

| 🚨 | Muchos registros pero nadie calcula cargas: El onboarding no esta funcionando. Simplifica los primeros pasos — el usuario se pierde antes de ver el valor. |
| --- | --- |

| ⚠️ | Trafico de una sola fuente (ej: solo Facebook): Diversifica. Si Facebook te bana o te borra el post, pierdes todo el trafico. Necesitas YouTube y foros tambien. |
| --- | --- |

| ⚠️ | 0 conversiones a plan pago despues del primer mes: El trigger de upgrade no esta claro. Muestra el valor de Pro mas temprano en la experiencia del usuario. |
| --- | --- |

| F5 | FASE 5: EMAIL MARKETING Secuencia automatica para convertir free users en pagadores ¦ Semana 2 |
| --- | --- |

El email marketing es el canal con mejor ROI despues del contenido organico. Una vez configurado, trabaja solo.

5.1 Configurar Mailchimp (Gratis hasta 500 contactos)

| 1 | Ve a mailchimp.com > Create Account Usa tu email de negocio. El plan gratuito permite hasta 500 contactos y 1,000 emails al mes — suficiente para empezar. |
| --- | --- |

| 2 | Crear 'Audience' (lista): 'SmartLoad Solution Users' Esta es tu lista maestra de todos los usuarios registrados. |
| --- | --- |

| 3 | Conectar con Firebase: necesitas exportar emails Por ahora: en Firebase Console > Authentication, exporta usuarios manualmente cada semana (CSV). Importa en Mailchimp. |
| --- | --- |

| ⚙️ | Alternativa mas tecnica: Usar Firebase Functions para agregar automaticamente cada nuevo usuario a Mailchimp via su API. Esto es un paso de Antigravity cuando tengas 50+ usuarios. |
| --- | --- |

5.2 Secuencia de Emails — Paso a Paso

Crea estos emails como 'Customer Journey' en Mailchimp. Se envian automaticamente segun los dias:

Inmediato — Email 1 de 6

| Asunto: | Bienvenido a Expediter Load Calculator — Empieza aqui |
| --- | --- |

Hola [nombre], Gracias por unirte. Construi esta app porque necesitaba una forma mas rapida y precisa de decidir cargas — y quiero que te funcione igual. Para empezar rapidamente: 1. Ve a la calculadora y ingresa tu primera carga 2. La app necesita tu configuracion de costos para darte numeros precisos (Settings > Costos) 3. Si tienes preguntas, responde este email — las leo todas Tutorial completo en video: [LINK YOUTUBE CON UTM] — Ricardo (fundador y cargo van expediter activo)

Dia 3 — Email 2 de 6

| Asunto: | Cuanto te cuesta cada milla — tu CPM real |
| --- | --- |

Hola [nombre], La mayoria de expediters usa estimaciones para su costo por milla (CPM). El promedio de la industria, lo que alguien les dijo, un numero redondo. El problema: si tu CPM real es mas alto que tu estimacion, estas aceptando cargas que te cuestan dinero. La app calcula tu CPM automaticamente con tus gastos reales de los ultimos 6 meses. Para activarlo: Settings > Costos variables > Activar 'Usar costos reales' Si ya tienes 6+ meses de historial, el sistema te da tu numero exacto. Mi CPM real despues de 99 cargas: $0.51/mi Cual es el tuyo?

Dia 7 — Email 3 de 6

| Asunto: | Esta carga de Miami hubiera sido un error |
| --- | --- |

Hola [nombre], Una historia real: me ofrecieron una carga de Chicago a Miami. $X por X millas. RPM decente. La app me mostro el problema: Miami es zona de baja demanda de salida. El viaje de regreso vacio me costaba $X — mas que la ganancia del viaje de ida. Resultado real del ciclo completo: negativo. Esto se llama 'trap load' — una carga que parece buena pero que cuando calculas el ciclo completo, te deja con menos dinero del que empezaste. La app detecta esto automaticamente. Cuando veas la bandera amarilla en el resultado, revisa siempre el analisis de zona. La proxima vez que te ofrezcan una carga a Florida, Texas, o Las Vegas — usala.

Dia 14 — Email 4 de 6 (Intro a Lex AI)

| Asunto: | Lex ya conoce tus rutas — [preview] |
| --- | --- |

Hola [nombre], Si llevas 2 semanas usando la app, Lex AI ya tiene suficiente contexto sobre tu operacion para darte consejos personalizados. Lex puede responderte cosas como: - 'Cual es mi zona mas rentable historicamente?' - 'Deberia aceptar esta carga de $X de Cleveland a Denver?' - 'Cuanto necesito mejorar mi RPM para llegar a $X de ganancia mensual?' Lex esta disponible en el plan Professional ($14.99/mes). [Prueba Lex por 7 dias gratis — oferta solo para usuarios como tu] [LINK A PLANS CON UTM]

Dia 21 — Email 5 de 6

| Asunto: | Los usuarios Professional reportan X mas de ganancia mensual |
| --- | --- |

Hola [nombre], Llevas 3 semanas con la app. Si has estado calculando tus cargas, ya tienes tu propio historial de rentabilidad. Lo que los usuarios Professional tienen adicionalmente: ✅ Lex AI — consejos basados en TU historial, no genericos ✅ Analisis de zonas avanzado — saber donde ganar mas ✅ Reportes financieros — para impuestos y control total ✅ Exportar datos — tus cargas en Excel Professional: $14.99/mes. Cancela cuando quieras. [Ver planes completos] [LINK CON UTM]

Dia 30 — Email 6 de 6 (Oferta)

| Asunto: | Oferta especial — solo para ti — 48 horas |
| --- | --- |

Hola [nombre], Llevas un mes con la app. Eso me dice que le estas encontrando valor — gracias. Por ser uno de los primeros usuarios, tengo una oferta especial: Professional por $9.99 el primer mes (33% de descuento) Esta oferta vence en 48 horas. Despues el precio regular es $14.99/mes. [Activar oferta ahora] [LINK DIRECTO A CHECKOUT CON UTM] Si tienes preguntas antes de decidir, responde este email. — Ricardo

| F6 | FASE 6: CAMPANA PAGADA (CONDICIONAL) Solo cuando tengas datos organicos que lo justifiquen ¦ Mes 2+ |
| --- | --- |

| ⚠️ | No gastes en ads hasta cumplir TODAS las condiciones de la siguiente lista. El dinero pagado amplifica lo que ya funciona organicamente — no arregla lo que no funciona. |
| --- | --- |

6.1 Condiciones para Activar Ads

☐   100+ usuarios registrados organicamente

Confirmar en Firebase Authentication

☐   Tasa de conversion Landing > Registro mayor al 5%

GA4 > Conversiones / Sessiones x 100

☐   Al menos 10 usuarios pagando activamente

Firebase > Firestore > users > plan = professional

☐   Meta Pixel con 50+ eventos de Lead registrados

Meta Events Manager > Lead event count

☐   Saber exactamente de donde viene el mejor usuario

GA4 > Adquisicion > filtrar por source/medium > ver conversion rate

☐   Video de demo con mas de 1,000 views organicas

TikTok Studio o YouTube Analytics

6.2 Primera Campana Meta Ads — Paso a Paso

| 1 | Ve a ads.facebook.com > Crear campana Objetivo: Leads o Conversions (no Traffic — ese atrae clicks sin valor). |
| --- | --- |

| 2 | Nombre de campana: 'SmartLoad — Registros — [fecha]' Siempre incluye la fecha para identificar versiones. |
| --- | --- |

| 3 | Presupuesto diario: $10-15 para empezar No empieces con mas. Necesitas datos antes de escalar. |
| --- | --- |

| 4 | Audiencia — Intereses (primera campana): Transportation, Trucking, Freight, Owner Operator. Locacion: USA. Edad: 25-55. |
| --- | --- |

| 5 | Crear Retargeting Audience: En Audiences > Create > Custom Audience > Website > Todos los visitantes de los ultimos 30 dias. |
| --- | --- |

| 6 | Ad creativo — usa el video demo de TikTok Los mejores ads de Meta son los que parecen contenido organico — no anuncios. Usa el video que mas views tuvo organicamente. |
| --- | --- |

| 7 | Texto del ad — adaptar Template 2 de Facebook Mismo mensaje que funciona en grupos — ahora con presupuesto detras. |
| --- | --- |

| 8 | URL de destino con UTM: smartloadsolution.com/?utm_source=facebook&utm_medium=paid&utm_campaign=launch_ads |
| --- | --- |

| 9 | Dejar correr 7 dias sin tocar nada Meta necesita 7 dias para optimizar. Si cambias algo antes, reinicia el aprendizaje. |
| --- | --- |

| 10 | Despues de 7 dias: revisar costo por registro Si el costo por Lead es menor a $5, escala el presupuesto. Si es mayor a $15, pausa y ajusta el creativo. |
| --- | --- |

6.3 Google Ads — Keywords de Alta Intencion

Google Ads es mas caro que Meta pero los usuarios buscan exactamente lo que ofreces — intencion de compra alta.

| Keyword | Tipo de Match | Intencion |
| --- | --- | --- |
| expediter load calculator | Exact Match | Alta — busca exactamente tu app |
| cargo van RPM calculator | Phrase Match | Alta — quiere calcular rentabilidad |
| expediter profitability app | Exact Match | Alta — busca software especifico |
| how to calculate expedite load profit | Broad Match | Media — educacional |
| cargo van cost per mile | Phrase Match | Alta — investigando costos |
| trap load expediting | Phrase Match | Alta — conoce el problema |

La app esta lista. El plan esta listo. Ahora es cuestion de ejecutar.

Empieza por la Fase 1 — el tracking es lo primero.

smartloadsolution.com