SMARTLOAD SOLUTION

Expediter Load Calculator

PLAN DE LANZAMIENTO

Estrategia completa: Redes Sociales, Analytics, Conversion Tracking y Campanas

| Timeline 1-2 Semanas | Presupuesto Inicial $0 Organico | Audiencia Expediters USA |
| --- | --- | --- |

| FASE 1 | Fundacion Tecnica Antes de publicar — configurar todo el tracking ¦ Dias 1-3 |
| --- | --- |

## 1.1 Google Analytics 4 (GA4)

GA4 es el sistema nervioso de tu estrategia. Sin el no sabes de donde vienen tus usuarios ni que hacen en la app.

| Tarea | Herramienta | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Crear cuenta GA4 | analytics.google.com | ALTA | [ ] |
| Instalar gtag en index.html, app.html, plans.html, auth.html | GA4 + gtag.js | ALTA | [ ] |
| Configurar evento: sign_up | GA4 Events | ALTA | [ ] |
| Configurar evento: first_calculation | GA4 Events | ALTA | [ ] |
| Configurar evento: subscription_start | GA4 Events | ALTA | [ ] |
| Configurar evento: plan_upgrade (free > pro) | GA4 Events | ALTA | [ ] |
| Crear conversion goals en GA4 | GA4 Conversions | ALTA | [ ] |
| Configurar Funnel: Landing > Auth > App > Plan | GA4 Explore | MEDIA | [ ] |

### Codigo GA4 para agregar en cada pagina

<!-- Google Analytics 4 -->

<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-XXXXXXXX"></script>

gtag('event', 'sign_up', { method: 'email', plan: 'free' });

## 1.2 Meta Pixel (Facebook/Instagram)

El Pixel de Meta es clave para el retargeting pago cuando estes listo para invertir. Hay que instalarlo ahora aunque no gastes todavia.

| Tarea | Herramienta | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Crear Business Manager en Meta | business.facebook.com | ALTA | [ ] |
| Crear Facebook Pixel en Events Manager | Meta Events Manager | ALTA | [ ] |
| Instalar pixel en index.html y plans.html | Meta Pixel Base Code | ALTA | [ ] |
| Configurar evento: ViewContent (landing page) | Meta Events | ALTA | [ ] |
| Configurar evento: Lead (registro completado) | Meta Events | ALTA | [ ] |
| Configurar evento: Purchase (suscripcion pagada) | Meta Events | ALTA | [ ] |
| Verificar dominio smartloadsolution.com en Meta | Meta Domain Verification | ALTA | [ ] |
| Crear Custom Audiences: Visitantes, Registrados, Pagadores | Meta Audiences | MEDIA | [ ] |

## 1.3 Google Search Console

Monitorea como Google ve tu sitio — posiciones, clicks, errores de indexacion.

| Tarea | Herramienta | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Verificar dominio en Search Console | search.google.com/search-console | ALTA | [ ] |
| Enviar sitemap.xml | Search Console + sitemap.xml | ALTA | [ ] |
| Configurar alertas de performance | Search Console Alerts | MEDIA | [ ] |

## 1.4 Hotjar — Heatmaps y Grabaciones

Ver exactamente como se comportan los usuarios en tu landing page. Que ven, donde hacen click, por que no convierten.

| Tarea | Herramienta | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Crear cuenta Hotjar (plan gratis hasta 35 sesiones/dia) | hotjar.com | MEDIA | [ ] |
| Instalar script en index.html y plans.html | Hotjar Tracking Code | MEDIA | [ ] |
| Configurar grabacion de sesiones en landing | Hotjar Recordings | MEDIA | [ ] |
| Configurar heatmap en seccion de precios | Hotjar Heatmaps | MEDIA | [ ] |

## 1.5 UTM Parameters — Trackear cada fuente

Cada link que compartas en redes sociales debe llevar UTMs para saber exactamente de donde vienen los usuarios.

| Fuente | Medio | URL de Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| facebook | social | smartloadsolution.com?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=launch |
| facebook_group | organic | smartloadsolution.com?utm_source=facebook_group&utm_medium=organic&utm_campaign=expediters |
| tiktok | social | smartloadsolution.com?utm_source=tiktok&utm_medium=social&utm_campaign=launch |
| instagram | social | smartloadsolution.com?utm_source=instagram&utm_medium=social&utm_campaign=launch |
| youtube | video | smartloadsolution.com?utm_source=youtube&utm_medium=video&utm_campaign=demo |
| forum | organic | smartloadsolution.com?utm_source=expeditersworld&utm_medium=organic&utm_campaign=forum |

| FASE 2 | Presencia en Redes Sociales Crear y optimizar perfiles ¦ Dias 2-5 |
| --- | --- |

## 2.1 Facebook — Canal Principal

Los expediters viven en Facebook. Grupos como Expediters Online, Sprinter Life, y Van Life Trucking tienen miles de miembros activos.

| Tarea | Herramienta | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Crear Facebook Page: Expediter Load Calculator | Facebook Business | ALTA | [ ] |
| Foto de perfil: Logo app ¦ Portada: captura de la app | Facebook Page | ALTA | [ ] |
| Agregar descripcion, website URL, categoria | Facebook Page Info | ALTA | [ ] |
| Primer post: Lanzamiento oficial con demo video | Facebook Post | ALTA | [ ] |
| Unirse a 10+ grupos de expediters como pagina/personal | Facebook Groups | ALTA | [ ] |
| Identificar grupos clave: Expediters Online, Cargo Van Nation | Facebook Groups | ALTA | [ ] |
| Hacer 3 posts de valor por semana en grupos (NO spam) | Content Strategy | ALTA | [ ] |
| Crear grupo propio: Expediter Load Calculator Community | Facebook Group | MEDIA | [ ] |

### Ideas de contenido para grupos:

- "Como calculo si una carga me conviene en menos de 30 segundos" Post de valor:

- "Cuantos de ustedes calculan su RPM antes de aceptar una carga?" Pregunta:

- "Grabe como analizo una carga de Chicago a Miami con la app - miren el resultado" Demo:

- "Mi CPM real despues de 6 meses: $0.51/mi - como lo calcule con datos reales" Dato real:

## 2.2 TikTok / Instagram Reels — Contenido Visual

TikTok es la plataforma de mayor crecimiento organico. Un video bueno puede llegar a miles sin pagar nada.

| Tarea | Herramienta | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Crear cuenta TikTok: @expediterloadcalculator | TikTok | ALTA | [ ] |
| Crear cuenta Instagram: @expediterloadcalc | Instagram | ALTA | [ ] |
| Bio: 'Calcula si una carga vale la pena en 30 segundos. Link abajo' | Perfil Bio | ALTA | [ ] |
| Video 1: Demo rapida de 60 seg calculando una carga real | TikTok/Reels | ALTA | [ ] |
| Video 2: 'Esta carga me parecia buena - mira lo que encontre' | TikTok/Reels | ALTA | [ ] |
| Video 3: 'Como saber si una carga es trampa (trap load)' | TikTok/Reels | ALTA | [ ] |
| Video 4: 'Mi CPM real despues de 99 cargas' | TikTok/Reels | ALTA | [ ] |
| Usar hashtags: #expediter #truckinglife #cargovan #RPM #trucking | Hashtag Strategy | MEDIA | [ ] |
| Publicar 3-5 veces por semana los primeros 30 dias | Content Calendar | MEDIA | [ ] |

## 2.3 YouTube — Demos y Tutoriales

YouTube es busqueda. Un buen tutorial que ranquee en Google puede traer usuarios organicos por anos.

| Tarea | Herramienta | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Crear canal YouTube: Expediter Load Calculator | YouTube Studio | ALTA | [ ] |
| Video 1: 'Como usar la app - tutorial completo (10 min)' | YouTube | ALTA | [ ] |
| Video 2: 'Como calcular si una carga es trampa - trap loads' | YouTube | ALTA | [ ] |
| Video 3: 'Mi CPM real como cargo van - cuanto me cuesta por milla' | YouTube | ALTA | [ ] |
| Video 4: 'Como uso Lex AI para decidir cargas' | YouTube | MEDIA | [ ] |
| Optimizar titulos con keywords: expediter, cargo van, RPM calculator | YouTube SEO | MEDIA | [ ] |
| Agregar descripcion con link UTM de YouTube en todos los videos | YouTube Description | ALTA | [ ] |

## 2.4 Foros y Comunidades Online

Presencia organica en comunidades establecidas. No hacer spam — dar valor primero, mencionar la app naturalmente.

| Tarea | Herramienta | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| ExpeditersOnline.com — Forum principal del industria | Foros | ALTA | [ ] |
| Reddit r/Truckers y r/expediters | Reddit | ALTA | [ ] |
| Discord servers de trucking/expediters | Discord | MEDIA | [ ] |
| Teamsters forums y groups | Foros | BAJA | [ ] |

| FASE 3 | Semana de Lanzamiento La gran llegada al mercado ¦ Dias 6-10 |
| --- | --- |

## 3.1 Checklist Pre-Lanzamiento

Verificar que todo funciona perfectamente antes de publicar en comunidades.

| Tarea | Herramienta | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| GA4 instalado y recibiendo datos en tiempo real | Google Analytics | ALTA | [ ] |
| Meta Pixel instalado y verificando eventos | Meta Events Manager | ALTA | [ ] |
| Flujo completo: Landing > Registro > App probado | QA Testing | ALTA | [ ] |
| Flujo Stripe: Checkout > Pago > Acceso Pro verificado | Stripe + Firebase | ALTA | [ ] |
| App funciona en mobile (Android + iOS) | Mobile Testing | ALTA | [ ] |
| Landing page carga en menos de 3 segundos | PageSpeed Insights | ALTA | [ ] |
| Video demo grabado y editado (minimo 1 video) | Content | ALTA | [ ] |
| Post de lanzamiento redactado para Facebook Groups | Content | ALTA | [ ] |
| 5-10 usuarios beta confirmados listos para feedback | Beta Users | MEDIA | [ ] |

## 3.2 Estrategia de Lanzamiento en Facebook Groups

Los primeros posts son los mas importantes. Deben dar valor real, no sonar como publicidad.

### Template de Post de Lanzamiento:

Hola familia expediter! He estado manejando cargo van por mas de un ano y siempre tuve el problema de saber rapidamente si una carga valia la pena.

Desarrolle una app que calcula RPM, detecta trap loads, y usa tu CPM real (no estimaciones) para darte una decision en segundos.

Esta gratis. Me dicen que piensan? [link con UTM]

## 3.3 Plan de Contenido - Semana 1

| Dia | Plataforma | Contenido | Objetivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Dia 1 | Facebook Groups | Post de lanzamiento en 5+ grupos grandes | Primeros 50 registros |
| Dia 1 | TikTok/Instagram | Demo video 60 seg calculando carga real | Awareness inicial |
| Dia 2 | YouTube | Tutorial completo de la app (10 min) | SEO largo plazo |
| Dia 3 | Facebook Groups | Post: 'Pregunta - como calculan RPM ustedes?' | Engagement organico |
| Dia 4 | TikTok/Instagram | Video: 'Esta carga me parecia buena - mira lo que paso' | Storytelling |
| Dia 5 | Foros (ExpeditersOnline) | Responder threads, mencionar la app organicamente | SEO + credibilidad |
| Dia 6 | Facebook Groups | Post: dato real de CPM con 99 cargas | Valor y autoridad |
| Dia 7 | Todos | Recap de la semana - metricas publicas para generar FOMO | Social proof |

| FASE 4 | Metricas y Conversion Medir, analizar y optimizar continuamente |
| --- | --- |

## 4.1 KPIs de Lanzamiento

Estas son las metricas que importan. Revisarlas cada semana para tomar decisiones.

| KPI | Meta Semana 1 | Meta Mes 1 | Meta Mes 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Visitas a landing page | 200 | 1,000 | 5,000 |
| Registros nuevos (free) | 20 | 100 | 500 |
| Conversion Landing > Registro | 5% | 8% | 12% |
| Usuarios activos (usan app 2x/semana) | 10 | 40 | 200 |
| Conversion Free > Professional | 2% | 5% | 8% |
| Suscriptores Professional ($14.99) | 2 | 10 | 50 |
| Suscriptores Premium ($29.99) | 0 | 3 | 15 |
| MRR (Monthly Recurring Revenue) | $29 | $195 | $975 |
| Churn Rate (cancelaciones/mes) | - | <15% | <10% |
| NPS (satisfaccion de usuarios) | - | >7 | >8 |

## 4.2 Funnel de Conversion

Cada paso del funnel tiene una tasa de conversion que debes optimizar con el tiempo.

| Paso del Funnel | Herramienta de Medicion | Donde Optimizar |
| --- | --- | --- |
| Red Social / Foro / YouTube | UTM + GA4 Source/Medium | Mejor contenido, mas frecuencia |
| Visita Landing Page (index.html) | GA4 Page Views + Hotjar | Copy, hero section, CTA button |
| Click en Registro / Planes | GA4 Event: begin_checkout | Posicion y color del boton CTA |
| Completar registro (auth.html) | GA4 Event: sign_up | Formulario simple, menos campos |
| Primera calculacion en la app | GA4 Event: first_calculation | Onboarding, tutorial rapido |
| Guardar primera carga | GA4 Event: save_load | Microcopy, valor visible inmediato |
| Ver pagina de planes (plans.html) | GA4 Event: view_item_list | Mostrar valor del plan Pro |
| Iniciar checkout (Stripe) | GA4 + Meta Event: InitiateCheckout | Pricing, garantia, testimoniales |
| Completar pago (suscripcion activa) | GA4 + Meta Event: Purchase | Email de bienvenida, onboarding Pro |

| FASE 5 | Campana Pagada (Cuando Estés Listo) Fase 2 del crecimiento — cuando tengas datos organicos |
| --- | --- |

## 5.1 Cuando activar campanas pagas

No gastes dinero en ads hasta tener estas condiciones cumplidas:

- 100+ usuarios registrados organicamente

- Tasa de conversion Landing > Registro mayor al 5%

- Al menos 10 usuarios pagando (para validar que el producto convierte)

- Meta Pixel con 50+ eventos Purchase para que el algoritmo aprenda

- Saber exactamente de que grupo/fuente viene el mejor usuario

## 5.2 Estrategia de Ads Meta (Facebook/Instagram)

Cuando estes listo, estas son las campanas prioritarias por ROI:

| Tarea | Herramienta | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Retargeting: Visitantes que no se registraron | Meta Ads - Custom Audience | ALTA | [ ] |
| Lookalike Audience basada en usuarios pagadores | Meta Ads - Lookalike 1% | ALTA | [ ] |
| Video ad: Demo de 30 seg de la app en accion | Meta Ads - Video | ALTA | [ ] |
| Campana de conversion: Objetivo = sign_up | Meta Ads - Conversions | MEDIA | [ ] |
| Targeting: Intereses trucking, freight, cargo van, Sprinter | Meta Ads - Interests | MEDIA | [ ] |
| Budget inicial recomendado: $10-15/dia por campana | Meta Ads Budget | MEDIA | [ ] |

## 5.3 Google Ads (Busqueda)

Keywords de alta intencion que buscan exactamente lo que ofreces:

- "alta intencion" expediter load calculator

- "alta intencion" cargo van RPM calculator

- "alta intencion" expediter profitability app

- "educacional" how to calculate expedite load profit

- "alta intencion" cargo van cost per mile calculator

| FASE 6 | Email Marketing y Retencion Convertir free users en pagadores y retener suscriptores |
| --- | --- |

## 6.1 Secuencia de Emails para Usuario Nuevo (Free)

Automatizar una secuencia de bienvenida que guie al usuario hacia el plan Pro. Usar EmailJS o Mailchimp.

| Cuando | Asunto | Contenido Principal |
| --- | --- | --- |
| Inmediato | Bienvenido a Expediter Load Calculator | Tutorial rapido, como calcular primera carga, link a video demo |
| Dia 3 | Tu CPM real - sabes cuanto te cuesta cada milla? | Explica el CPM Engine, invita a completar configuracion de costos |
| Dia 7 | Esta carga de Miami hubiera sido una trampa | Historia real de trap load, muestra como la app lo detecta |
| Dia 14 | Lex ya conoce tus patrones de rutas | Introduce Lex AI, preview de lo que puede hacer, soft pitch Pro |
| Dia 21 | Los usuarios Pro ganan $X mas por mes en promedio | Social proof, beneficios concretos de Pro, oferta especial |
| Dia 30 | Oferta especial - 30 dias de Professional por $9.99 | Urgencia limitada, descuento para convertir free a Pro |

# RESUMEN EJECUTIVO — PRIMEROS 14 DIAS

## Dias 1-3: Fundacion

- Instalar GA4 en todas las paginas con eventos de conversion configurados

- Instalar Meta Pixel y verificar dominio en Meta Business

- Crear perfiles en Facebook (Page), TikTok, Instagram, YouTube

- Instalar Hotjar en landing page y plans.html

- Crear plantilla de UTMs para cada plataforma

## Dias 4-7: Contenido y Comunidad

- Grabar y publicar video demo de la app (TikTok + YouTube)

- Unirse a 10+ grupos de Facebook de expediters

- Primer post de lanzamiento en grupos mas grandes

- Primer video tutorial en YouTube (10 minutos)

- Crear post de valor en ExpeditersOnline.com forum

## Dias 8-14: Traccion y Optimizacion

- Revisar GA4 diariamente — de donde vienen los primeros usuarios

- Responder TODOS los comentarios en redes sociales y grupos

- 3-5 posts nuevos en diferentes grupos y plataformas

- Primer reporte semanal de metricas (screenshots de GA4)

- Ajustar estrategia basada en que contenido funciona mejor

La app ya esta lista. Ahora es momento de que el mundo la conozca.

Ejecuta este plan con consistencia y los primeros 100 usuarios llegan solos.

smartloadsolution.com